## Slide 1
VOORTGANG · WEEK 19
Chatbot is opnieuw operationeel ✅
Wat we deze week gefixt en gebouwd hebben
ANTHROPIC CLAUDE HAIKU 4.5
PROMPT CACHING
JSONL STORE
FALLBACK CHAIN
FASTAPI + UVICORN
🔧 API gefixt
De Anthropic Claude API kwam niet meer door (sleutel uitgeput op Render). Volledig hersteld met expliciete error-logging, een eerlijke fallback in de juiste taal, en prompt-caching van de volledige FAQ-context (335 entries) voor lage latency en lage kost per vraag.
🛠️ Dashboard met volledige CRUD-controle
De admin kan nu vragen / antwoorden / categorieën rechtstreeks beheren: create, read, update, delete via REST endpoints (/admin/faq). Wijzigingen worden in real-time naar Claude doorgegeven dankzij content-hash cache-invalidatie.
🧪
Live FAQ Simulator
Test elke vraag in elke taal, bekijk source, confidence en de gematchte FAQ-rij, spring meteen naar de editor.
📊
Geverifieerde nauwkeurigheid
97.3% correcte matches op 74 testvragen (NL/NL-paraphrase/EN/FR). Target 95% gehaald.
🔒
Veilige fallback
Bij API-fout krijgt de gebruiker een nette boodschap in zijn taal, geen onzin-antwoord.
Wifipool / Beniferro · Chatbot AI · Wail Khamlichi
1 / 2

## Slide 2
PLANNING · WEEK 20
Volgende stap: live op beniferro.eu 🚀
Wat we volgende week doen voor de finale oplevering
01
🌐 Live op beniferro.eu
De chatbot wordt geïntegreerd op de productiewebsite van Beniferro. Embed-versies (chatbot-demo-optimized.html) zijn al klaar, alleen nog koppelen aan het juiste subdomein en SSL valideren.
02
📚 Documentatie verbeteren
README, deploy-gids, onboarding voor de admin (hoe een FAQ-rij toevoegen, hoe de Simulator gebruiken, hoe de Excel-export draaien). Eén bron van waarheid voor het hele team.
03
🧹 Code opkuisen
Refactor van enkele legacy paden (oude rag.py / rag_pure.py varianten), dode imports verwijderen, type-hints aanvullen en de testsuite uitbreiden tot 50+ live testen.
📌 PROJECT STATUS
Project is bijna afgerond — backend stabiel, frontend embed werkt, 97% accuracy, admin-tooling volledig. Resterend werk = deploy + docs + cleanup.
Wifipool / Beniferro · Chatbot AI · Wail Khamlichi
2 / 2